# SPRINT 1

**DEADLINE VRIJDAG 20/01 – 17u (contactpersoon: geschiedenis.olympiade@ugent.be)**

* **DEVELEOPMENT**: Code pushen
* **DESIGN**: 3 sites : 1 huisstijl bedrijf & 2 nieuwe huisstijlen

Je levert 6 verschillende pdfs in (max 5MB/pdf)

* Naamgroep\_design1.pdf
* Naamgroep\_design2.pdf
* Naamgroep\_design3.pdf
* Naamgroep\_moodboard1.pdf
* Naamgroep\_moodboard2.pdf
* Naamgroep\_moodboard3.pdf

**TO-DO:**

Maandag 16/01

* Kennismaking
* Takenverdeling: Product Owner - Scrum Master – development team
* Brainstormen 🡪 wat moet er beter/weg van de originele website ?
* Iedereen maakt een moodboard

Tegen dinsdag 17/01

* (Product backlog: User Stories )
* 3 moodboards verwerken
* 3 designs schetsen
* Feedback moodboards & designs
* Verbetering moodboards & designs obv feedback
* ( Stijlgids in code beginnen zetten )

Tegen woensdag 18/01

* Verbetering moodboards & designs obv feedback
* Stijlgids in code zetten
* (Feedback)

Tegen donderdag 19/01

* 3 moodboards AF
* 3 designs AF
* 3 stijlgidsen in code AF
* (indienen)

Tegen vrijdag 20/01

* Jurymoment
* Indienen